SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

Centro Tecnológico del Mobiliario · Tecnoacademia del Valle de Aburrá Sur · Semillero SITAI

# DISEÑO Y DESARROLLO PROGRESIVO DE UN PROTOTIPO DE
BRAZO BIÓNICO DE BAJO COSTO

Manufactura aditiva · actuación electromecánica · control mioeléctrico · inteligencia artificial

Responsable: David Rodolfo Murcia Peralta · Itagüí, Antioquia · 2026

| Estado tecnológico TRL 2 consolidado | Hito inmediato Cierre de evidencias TRL 3 | Versión actual V1 mecánico | Disponibilidad 3 h/semana |
| --- | --- | --- | --- |

# Síntesis del proyecto

El proyecto desarrolla progresivamente un prototipo experimental de brazo biónico de bajo costo mediante manufactura aditiva, transmisión mecánica, actuación electromecánica y, en fases posteriores, sEMG y aprendizaje automático. La fase actual busca demostrar viabilidad técnica y reproducibilidad en laboratorio; el sistema no es todavía una prótesis clínica ni está autorizado para uso humano.

La ideación surgió en 2024 como antecedente del semillero. El desarrollo técnico comenzó en 2025 con diseño paramétrico, modelado e impresión 3D. En 2026 se consolidaron documentación, archivos, componentes y una ruta de madurez basada en evidencia y niveles TRL.

# Estado actual y hallazgos

El V1 es una estructura mecánica pasiva impresa con transmisión por tendones. El prototipo histórico permitió identificar conductos internos obstruidos, recorridos no validados, interferencias, cambios de tensión y falta de trazabilidad suficiente de fabricación. Por ello funciona como antecedente técnico, pero no como prueba de concepto reproducible.

Actualmente se reproducen de forma controlada los componentes críticos del V1, aplicando un protocolo único de trazabilidad para diseño, material, equipo, fabricación, ensayo, evidencia fotográfica y decisiones técnicas.

# Prioridades de cierre TRL 3

| Actividad | Producto esperado | Estado |
| --- | --- | --- |
| A1 · Revisión técnica | Matriz bibliográfica y decisiones | Pendiente |
| A2 · Requisitos de ingeniería | Especificación, métricas y aceptación | Prioridad |
| A3 · Formación y competencias | Registro de competencias | Parcial |
| A4 · Consolidación técnica V1 | Dossier V1 y manifiesto de archivos | Prioridad |
| A5 · Verificación experimental V1 | Protocolo, datos e informe TRL 3 | Pendiente |
| A6 · Inventario/BOM y arquitectura V2 | Inventario verificado y arquitectura | En ejecución |

# Ruta tecnológica

| Versión | Alcance | Madurez | Situación |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 | Mecánica pasiva impresa y transmisión por tendones | TRL 3 | Reproducción y verificación controlada |
| V2 | Actuadores, potencia, electrónica, control y firmware | TRL 4 | Arquitectura e inventario en consolidación |
| V3 | sEMG, procesamiento, ML y actuación integrada | TRL 5 | Futuro, condicionado al cierre de V2 |

La secuencia es deliberadamente escalonada: prueba de concepto mecánica reproducible → subsistema electromecánico verificado en laboratorio → sEMG e inteligencia artificial. Las pruebas con personas permanecen fuera de la fase actual y requerirán seguridad, protocolo, acompañamiento clínico y autorizaciones aplicables.

# Metodología y enfoque formativo

Cada versión sigue un ciclo iterativo de ingeniería: definición → diseño → fabricación → verificación → análisis de fallos → decisión → rediseño. El proyecto utiliza control de versiones, nomenclatura técnica, inventario/BOM, registros de fabricación, protocolos de ensayo y evidencia fotográfica.

El Semillero SITAI articula diseño y prototipado 3D, electrónica, robótica, TIC e inteligencia artificial. Los aprendices participan en modelado, fabricación, documentación, experimentación y análisis técnico, con mecanismos de transferencia para conservar conocimiento entre cohortes.

# Resultados y evidencias disponibles

| Evidencia | Estado actual |
| --- | --- |
| Prototipo físico V1 histórico | Disponible como antecedente técnico no reproducible. |
| CAD/STL y planos | Recuperados y reorganizados; clasificación técnica en curso. |
| Fotografías y registros | Centralizados en la nueva estructura del proyecto. |
| Documento maestro | Versión integral 2026 vigente. |
| Protocolo de trazabilidad | Versión 1.0 vigente desde septiembre de 2026. |
| Nueva fabricación controlada V1 | En curso; inicia la línea de evidencia reproducible. |
| Ensayos formales TRL 3 | Pendientes tras definición de requisitos y protocolo. |

# Alcance comunicable y próximo hito

El proyecto investiga la factibilidad técnica de una arquitectura de bajo costo con proyección hacia tecnologías asistivas, sin afirmar todavía eficacia clínica, restauración de autonomía, biocompatibilidad o impacto en calidad de vida. El próximo hito institucional es cerrar TRL 3 mediante un V1 mecánico reproducible, requisitos verificables, protocolo de ensayo, datos y conclusión técnica, mientras se consolida la arquitectura V2.

| Estado comunicable TRL 2 consolidado · cierre de evidencias TRL 3 | No comunicar como resultado logrado Prótesis clínica · EMG/IA integrado · validación con usuarios |
| --- | --- |

Documento de divulgación técnica. Para detalle metodológico y de trazabilidad, consultar el Documento Maestro y el Protocolo General de Trazabilidad, Fabricación y Evidencia.